AI论文自动化生产平台
UI/UX v1.2.2 工作流布局与任务导航校正说明

Spectrum Ledger｜研发交付校正包｜2026-07-15

# 1. 本次校正结论

v1.2.2 在不改变既有视觉主题、双通道颜色、15 个页面范围、信息密度、ApprovalBar 层级和 v1.2.1 五条交互闭环的前提下，重建工作流展示与任务内导航。

| 范围 | 交付结果 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 工作流画布 | 数据驱动只读 DAG；HTML 节点层与 SVG 连线层分离。 | 节点只出现一次，位于所属阶段内，边端点吸附端口。 |
| 失效表达 | 目录影响后，原位置切换 INVALIDATED；无底部重复节点面板。 | 章节折叠组显示“5 个节点已失效”；质量闸门和交付包原位失效。 |
| 任务导航 | 九项 TaskSubNavigation 统一复用；面包屑可返回。 | 切换、后退、前进、刷新、深链接均保持任务上下文。 |
| 验收 | 静态契约 + 7 条真实浏览器交互测试。 | 既有四条闭环与新增画布/导航测试全部通过。 |

# 2. 工作流画布实施规格

画布采用独立世界坐标：阶段最小宽度 232px，节点宽度 180px，左右保留 26px 安全空间。V1.0 只读，支持横向滚动、空白区拖动、60%—160% 缩放和适配画布，但不支持用户修改节点位置。

| 对象 | 实现契约 |
| --- | --- |
| WorkflowNode | 绑定 node_id、display_name_cn、technical_id、stage_id、runtime_status、position、input_ports、output_ports。中文名称主显示，技术 ID 为次级信息。 |
| 阶段 | 启动、准备、规划、生产、工程、质量、交付；每列 232px，不允许节点跨列。 |
| 边 | SVG path 从 source:out 到 target:in；普通、INVALIDATED、BLOCKED 使用实线/虚线/点线并保持不同语义。 |
| 颜色 | 领域顶边保持长期语义；例如 engineering_verify 始终工程绿 #16825D，运行状态仅通过紫色 Badge 表达。 |

# 3. INVALIDATED 原位切换

确认目录影响后，section_generate_ch3 至 section_generate_ch7、quality_gate_final 与 DeliveryPackage v3 在原 DAG 位置进入 INVALIDATED。领域顶边保留，叠加灰紫斜纹、中文失效状态和“目录 v4 影响”原因；受影响依赖边切换为失效线型。

章节生成以折叠组承载：折叠时显示“章节生成 / 5 个节点已失效”；展开后显示五个章节节点。任一时刻，同一 node_id 在 DOM 中只存在一个实例。

# 4. TaskSubNavigation 与 URL 状态

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 统一入口 | 总览、工作流、项目与材料、资料与证据、目录、内容、工程验证、质量、交付。 |
| 1280px | 二级导航横向滚动，质量和交付入口不隐藏。 |
| 路由 | /tasks/task-001/{page}，并在 Query 中保留 taskId、node、attempt、claim、source、version、issue、package 等上下文。 |
| History | 点击使用 pushState/replaceState；popstate 还原页面与选中节点；刷新和复制深链接可恢复。 |
| 面包屑 | “论文任务”返回任务列表；任务名返回总览；任意任务页可切回工作流。 |

# 5. 自动化测试结果

| 编号 | 场景 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 目录确认后原位 INVALIDATED、无重复结果面板 | 通过 |
| 02 | DeadLetter 恢复创建独立 QUEUED NodeRun 并保留来源 | 通过 |
| 03 | 质量复检从 RUNNING 至 quality_gate_final SUCCEEDED | 通过 |
| 04 | 终稿审批定位 v3，批准后启用正式下载 | 通过 |
| 05 | 节点位于阶段内，所有 SVG 边端点落于端口容差内 | 通过 |
| 06 | 章节组展开和折叠无重复 NodeRun | 通过 |
| 07 | 九项任务导航、后退/前进/刷新/深链接状态正确 | 通过 |

# 6. 交付物与限制

代码仓库提交范围仅包括可复现 HTML 原型、静态契约测试、浏览器交互测试、校正说明和 handoff.md。原始资料库、交接素材、第三方 skill 和含敏感上下文的工作目录不上传。

已进行浏览器级交互验证和 1440px 工作流画面检查。DOCX 结构与文本检查会执行；当前环境如无 LibreOffice，则 DOCX 的像素级渲染检查将被明确记录为未执行，而非伪报通过。